BÁO CÁO KẾ HOẠCH SPRINT 1 CHO DỰ ÁN 
WEBSITE QUẢN LÝ THUÊ XE

NHÓM 10

1. Thông tin Sprint:

Tên dự án: Website quản lý thuê xe.

Sprint: 1

Thời gian bắt đầu: 30/9/2024 – 3/10/2024.

Thành viên tham gia: Lê Đức Phát, Phạm Công Tiến.

2. Mục tiêu sprint:

Phát triển các giao diện của khách hàng và các giao diện nền tảng khác để vận hành các chức năng về sau.

3. Công việc đã hoàn thành:

- Giao diện trang chủ:

  - Trang chủ hiển thị đầy đủ thông tin về các loại xe đang cho thuê, các loại xe, danh sách xe ở mức cơ bản.

- Giao diện loại xe:

  - Hiển thị đầy đủ hình ảnh xe, giá thuê và loại xe ở mức cơ bản.

- Giao diện đăng ký/đăng nhập:

  - Đăng ký, đăng nhập có đầy đủ thông tin cần thiết cho người thuê.

  - Thông báo lỗi rõ ràng khi nhập sai thông tin.

- Giao diện quản lý Admin:

  - Mọi chức năng về quản lý thuê xe bao gồm các chức năng về xe

  - Các sản phẩm, tình trạng thuê và giá thuê xe

- Giao diện quản lí xe:

  - Thêm các loại xe để thuê và giá cả thuê, thời gian thuê theo giá

  - Sửa, xóa thông tin xe và cập nhật giá thuê xe

- Tìm kiếm xe:

  - Tìm kiếm theo tên xe và loại xe

4. Các vấn đề gặp phải và giải pháp:

- Các vấn đề liên quan đến thiết kế:

  - Front-end còn đơn giản.

- Các vấn đề khác: Hiện tại chưa có.

- Giải pháp:

  - Cải tiến front-end trang chủ để đảm bảo đẹp, hài hòa, bố cục hợp lý, gọn gàng.

  - Cải tiến lại front-end đăng nhập/đăng ký để đảm bảo thống nhất toàn hệ thống.

6. Kế hoạch cải tiến:

- Cải tiến giao diện hiện đại, bắt mắt và ấn tượng hơn.

- Danh sách sản phẩm đơn giản, ngắn gọn và thể hiện đủ thông tin chính của sản phẩm xe.

- Cải tiến giao diện quản lý người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho việc thuê xe.